v

v

Técnicas de Programación

Proyecto:

Feria del Agricultor #2:

Documento de Pendientes y Mejoras

Profesor:

Luis Felipe Mora Umaña

Estudiante:

Natalia Tobal De Gracia

Fecha de entrega:

07.01.2026

Contenido

1. Introducción	3

2. División del Proyecto – Segunda Parte	4

Epic 2: Evolución y mejora del sistema Feria del Agricultor en Línea	4

Feature 2.1: Migración de la capa de presentación a entorno Web	4

Feature 2.2: Incorporación de nuevas funcionalidades administrativas	5

Feature 2.3: Gestión de inventarios	6

Feature 2.4: Estadísticas y reportes avanzados	6

Feature 2.5: Pruebas y validación del sistema	7

3. Conclusión	8

4. Bibliografía	9

# 1. Introducción

El presente documento corresponde a la segunda parte del proyecto “Feria del Agricultor en Línea”, desarrollado en el curso Técnicas de Programación de la Universidad Politécnica Internacional. En esta etapa, el trabajo se centra en definir y estructurar las actividades que serán abordadas durante la nueva iteración del sistema, conforme a los lineamientos establecidos por el profesor del curso.

Esta segunda fase tiene como propósito el fortalecimiento y evolución del sistema, mediante la incorporación de ajustes y nuevas funcionalidades, así como la adaptación de la capa de presentación a un entorno web utilizando Blazor. El desarrollo se realizará manteniendo una arquitectura organizada que permita la reutilización de la lógica de negocio y los modelos de datos, promoviendo una adecuada separación de responsabilidades.

El presente documento establece de manera general qué se va a trabajar en esta segunda parte del proyecto, sirviendo como guía para el desarrollo del sistema y como base para su posterior exposición.

# 2. División del Proyecto – Segunda Parte

La segunda parte del proyecto “Feria del Agricultor en Línea” se organiza siguiendo una estructura jerárquica basada en Epic, Features, Product Backlog Items (PBIs) y tareas de implementación, con el objetivo de planificar de manera ordenada las actividades que serán desarrolladas durante esta nueva iteración del sistema. Esta división permite mantener claridad en el alcance del trabajo, facilitar el seguimiento del desarrollo y asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para esta etapa.

### Epic 2: Evolución y mejora del sistema Feria del Agricultor en Línea

Esta épica agrupa todas las actividades relacionadas con la evolución del sistema en su segunda etapa, incluyendo ajustes funcionales, incorporación de nuevas capacidades, adaptación de la capa de presentación a un entorno web y fortalecimiento general del sistema.

### Feature 2.1: Migración de la capa de presentación a entorno Web

Esta funcionalidad contempla la adaptación del sistema a un entorno web utilizando Blazor, manteniendo la lógica de negocio y los modelos de datos existentes, de manera que la interacción con el usuario se realice a través de una interfaz web.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.1.1: Implementación de la interfaz web

Descripción:
Permite que el sistema sea utilizado desde un navegador web mediante una interfaz desarrollada en Blazor.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite acceder a las funcionalidades principales desde la interfaz web.

- La navegación es clara y funcional.

- Se mantiene la separación entre la capa de presentación y la lógica del sistema.

Tareas:

- Crear el proyecto web en Blazor.

- Diseñar las páginas principales del sistema.

- Conectar la interfaz web con la lógica existente.

### Feature 2.2: Incorporación de nuevas funcionalidades administrativas

Esta funcionalidad se enfoca en agregar capacidades de administración que permitan una gestión más completa del sistema, diferenciando entre usuarios regulares y usuarios con permisos administrativos.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.2.1: Gestión de usuarios

Descripción:
Permite administrar usuarios del sistema mediante acciones básicas de mantenimiento.

Criterios de aceptación:

- Se pueden listar los usuarios registrados.

- Se permite desactivar o eliminar usuarios.

- Se puede restablecer la contraseña de un usuario.

Tareas:

- Implementar lógica de administración de usuarios.

- Crear interfaz para la gestión de usuarios.

- Validar acciones administrativas.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.2.2: Gestión de productores y ferias

Descripción:
Permite administrar productores y su asociación a las ferias disponibles en el sistema.

Criterios de aceptación:

- Se pueden agregar productores a ferias.

- Se pueden modificar datos de productores.

- Los cambios se reflejan en el sistema.

Tareas:

- Implementar funciones de mantenimiento de productores.

- Diseñar interfaz administrativa para productores y ferias.

### Feature 2.3: Gestión de inventarios

Esta funcionalidad permite mejorar el control del inventario de productos asociados a los productores.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.3.1: Actualización de inventarios

Descripción:
Permite actualizar las existencias de los productos de cada productor.

Criterios de aceptación:

- Se pueden modificar cantidades disponibles.

- El inventario refleja los cambios realizados.

Tareas:

- Implementar lógica de actualización de inventario.

- Crear interfaz para modificar existencias.

### Feature 2.4: Estadísticas y reportes avanzados

Esta funcionalidad contempla la generación de estadísticas y reportes con mayor nivel de detalle, permitiendo análisis por rangos de fechas.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.4.1: Estadísticas de ventas

Descripción:
Permite visualizar información estadística relacionada con las ventas del sistema.

Criterios de aceptación:

- Se pueden consultar ventas por feria.

- Se pueden consultar ventas por productor.

- Se permite filtrar por rango de fechas.

Tareas:

- Implementar cálculos estadísticos.

- Crear interfaz de visualización de estadísticas.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.4.2: Generación de reportes descargables

Descripción:
Permite generar reportes de información del sistema en formatos descargables.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite generar reportes en formato CSV o TXT.

- Los datos corresponden al rango de fechas seleccionado.

Tareas:

- Implementar generación de archivos de reporte.

- Crear opción de descarga desde la interfaz web.

### Feature 2.5: Pruebas y validación del sistema

Esta funcionalidad se enfoca en asegurar la calidad del sistema mediante la realización de pruebas sobre la lógica del negocio.

#### Product Backlog Item (PBI) 2.5.1: Implementación de pruebas

Descripción:
Permite validar el correcto funcionamiento de la lógica del sistema.

Criterios de aceptación:

- Se implementan pruebas sobre la lógica principal.

- Las pruebas se ejecutan correctamente.

Tareas:

- Crear proyecto de pruebas.

- Implementar pruebas unitarias.

## 3. Conclusión

El desarrollo de la segunda parte del proyecto “Feria del Agricultor en Línea” permite establecer una planificación clara y estructurada de las actividades que serán abordadas en esta nueva etapa, asegurando un avance ordenado y alineado con los objetivos del curso Técnicas de Programación. La organización del trabajo mediante una estructura de Epic, Features, Product Backlog Items y tareas facilita la comprensión del alcance del proyecto y contribuye a una ejecución más controlada del desarrollo.

La definición de las funcionalidades a implementar, así como la adaptación del sistema a un entorno web, representan un paso importante en la evolución del proyecto, permitiendo ampliar su alcance y mejorar la interacción con el usuario. Asimismo, la inclusión de funcionalidades administrativas, estadísticas y reportes aporta mayor valor al sistema y favorece una gestión más completa de la información.

El cronograma tipo Gantt establecido para esta etapa proporciona una referencia temporal que permite dar seguimiento al progreso del proyecto, identificar dependencias entre actividades y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Esta planificación contribuye a una ejecución más organizada y coherente con los requerimientos académicos definidos para la segunda parte del curso.

En conclusión, el presente documento sienta las bases necesarias para el desarrollo de la segunda parte del proyecto, funcionando como una guía que orienta el trabajo a realizar y facilita su posterior implementación y validación. A través de esta planificación, se busca garantizar un sistema funcional, ordenado y acorde con los lineamientos establecidos, así como una adecuada preparación para la exposición y evaluación final del proyecto.

## 4. Bibliografía

Mora Umaña, L. F. Enunciado del Proyecto – Segunda Parte: Feria del Agricultor en Línea. Universidad Politécnica Internacional.
(Material proporcionado por el profesor en el curso Técnicas de Programación).

Microsoft. Documentación oficial de C# y plataforma .NET. Microsoft Learn.
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/

Microsoft. Documentación oficial de Blazor. Microsoft Learn.
https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/blazor/
https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/